
江西省交投新能源集团有限责任公司

赣粤大厦11-12层维修工程
采购文件

江西省交投新能源集团有限责任公司

2025 年 7 月 21 日
第一章 采购公告

本项目发包人为江西省交投新能源集团有限责任公司，建设资金来源:公司自筹。项目已具备采购条件，现进行公开采购：

项目名称
江西省交投新能源集团有限责任公司赣粤大厦11-12层办公室维修项目。

工程内容及工期
根据我司提供的改造提升图纸及装修清单对本办公区范围内的相关需改造内容进行装修完善，主要工作内容包括不限于以下内容：

1、按新布局对墙地面、天花等进行改造提升装修；

2、按新布局布设照明及各种用电设施、网络线等；

3、改造过程中可能出现的修复作业。

具体工程内容见工程量清单。

工期：计划施工时间  15  天， 2025 年 7 月28日至 2025 年 8 月11日。

三、响应人资格要求

3.1 参与采购的响应人必须是在中华人民共和国境内注册，并具有独立法人资格持有效的营业执照。

3.2 本项目不接受联合体。
3.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加响应。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本项目响应，否则，相关响应均无效。
3.4 具体要求：

	资质要求
	有效的营业执照；

须具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书；

有效的安全生产许可证。

	信誉要求
	1.未被责令停业，暂扣或吊销营业执照；

2.未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.未在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

	业绩要求
	供应商近5年（指2020年1月1日至采购公告发布前一日，以合同签订时间为准）的已完工程业绩应满足：具有房建工程装饰装修施工项目业绩不少于1个，项目合同金额不低于10万元。

	项目经理
	具有二级及以上建造师执业证书。


四、响应文件的递交及相关事宜
6.1 采购人不组织工程现场踏勘，不召开采购预备会。

6.2 递交响应文件的截止时间： 2025 年 7 月24 日 10 时 00 分。凡有意参与的响应人，请供应商负责人（持本人身份证原件）或授权委托人（持本人身份证原件和授权委托书）于截止时间前将响应文件面交采购人，递交地点：  江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号 。

6.3 未按采购文件要求包封、逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理,响应文件必须面交采购人，不接受邮寄等其他递交方式。若响应人中标则需提供一份签字盖章的响应文件电子版扫描件。

七、响应价格

本项目采购的最高响应限价： 16 万元，响应报价超出最高响应限价为无效报价。

八、发布公告的方式

本次采购公告在江西省交投新能源集团有限责任公司https://www.jxjtne.com/上发布。

采购结果在江西省交投新能源集团有限责任公司https://www.jxjtne.com/上公示。

九、评审方式

本次采购评审采用经评审的最低价格法。

十、联系方式

采购人：江西省交投新能源集团有限责任公司
地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号

联系人：陈先生 

电话：86617716
江西省交投新能源集团有限责任公司
2025 年7 月21日
第二章 响应人须知

一、总则

 项目概况

根据 《中华人民共和国建筑法》、《江西省交投新能源集团有限责任公司采购管理办法（2025年）》 等有关规定，现对本项目进行询价采购。

采购人： 江西省交投新能源集团有限责任公司 。

项目名称： 江西省交投新能源集团有限责任公司赣粤大厦11-12层办公室维修项目。

建设地点： 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号  。

采购范围和工期

工程内容：

1、按新布局对墙地面、天花等进行改造提升装修；
2、按新布局布设照明及各种用电设施、网络线等；

3、改造过程中可能出现的修复作业。

具体工程内容见工程量清单。

工期： 15 天。

质量要求：交（竣）工验收质量为合格。

安全目标：不发生一般及以上安全生产事故。

 响应人资格要求

1.3.1响应人应具备承担本合同段施工的资质条件、信誉、其他。

（1）资质要求：见“第一章采购公告第3.4项”；

（2）信誉要求：见“第一章采购公告第3.4项”；

（3）业绩要求：见“第一章采购公告第3.4项”；

（4）项目经理：见“第一章采购公告第3.4项”；
1.3.2响应人不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供采购代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

 费用承担

响应人准备和参加响应活动发生的所有费用自理。

 保密

参与采购响应活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

 语言文字

采购和响应文件使用的语言文字为中文。

 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

分包

本项目禁止转包和违规分包。如响应人将本项目转包或违规分包给其它单位或个人，采购人有权取消其成交资格。

响应和偏差

响应文件偏离采购文件某些要求，视为响应文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。

响应文件应对采购文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于采购人的响应，否则，视为响应文件存在重大偏差，响应人的响应将被否决。

响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应情形的，均属于存在重大偏差。

响应文件中的系列偏差为细微偏差：

在按照第三章“评审办法”的规定对响应价进行算术性错误修正及其它错误修正后，最终响应报价未超过采购最高响应限价的情况下，出现第三章“评审办法”规定的算术性错误；

响应文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响响应文件实质性内容的偏差；

评审小组对响应文件的细微偏差按如下规定处理：对于本章允许出现的细微偏差，按照第三章“评审办法”的规定予以修正并要求响应人进行澄清；

二、采购文件

2.1 采购文件的构成

本采购文件包括：

采购公告；

响应人须知；

评审办法；

合同条款及格式；

采购人要求或工程量清单；

响应文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

当采购文件、采购文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的补遗书为准。

2.2 采购文件的澄清和修改

在响应截止期前3日，响应人可对采购文件以书面的形式提出问题要求采购人进行澄清，采购人可对采购文件进行必要的修改或者澄清。采购文件的澄清和修改将直接发送至响应人电子邮箱，响应人应认真关注相关信息，采购人不再另行通知。如果澄清或修改发出的时间距响应截止时间不足3天，且澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，相应延长响应截止时间。

响应人收到澄清文件后不必回复。如响应人不能成功浏览或下载补遗书，可致电采购人咨询。因响应人未及时浏览或下载补遗书而产生的法律后果，由响应人自行承担。

响应人在收到澄清或修改内容后，将补遗书按照第六章“响应文件格式”要求编入响应文件中。

除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复响应人在响应截止时间不足3日提出的任何澄清要求。

2.3 采购文件的异议

响应人或其他利害关系人对采购文件有异议的，应在响应截止时间3天前以书面形式提出。采购人收到异议之日起3天内做出答复，做出答复前，将暂停采购响应活动。

三、响应文件

3.1 响应文件的组成

（1）响应函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）资格审查表；

（4）报价清单；
（5）其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 响应报价

响应人的报价为在采购活动实施期间，完成采购项目工作内容的各项费用，应包括但不限于：材料、运输、安装、保险、垃圾清运及清倒点、管理费、税金、利润等一切费用。

有效的响应：响应人的报价在采购最高响应限价以内的为有效报价。

响应报价方式为单价报价。响应人所填报的单价及合计价均以人民币为单位，响应人应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价。响应人应充分了解本项目的总体情况以及影响响应报价的其他要素，如材料超距离运输、计重收费、过路费等因素。

响应报价应包括国家规定的增值税税金，并提供相应的增值税专票。

已标价的工程量清单的修正：在签订合同前，如采购人认为成交人已标价清单存在不平衡报价，在不改变响应报价总额的前提下，成交人必须接受采购人对相关部分单价或总额价的修正，并按采购人规定的时间提交修正后的已标价工程量清单，否则，采购人将取消其中标资格。
采购人不接受调价函。

采购人设有采购最高响应限价的，响应人的响应报价不得超过采购最高响应限价，采购最高响应限价在采购公告中载明。

3.3 响应有效期：30日。

在响应有效期内，响应人撤销响应文件的，应承担采购文件和法律法规的责任。出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长响应有效期。响应人同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应失效，但响应人有权收回其响应保证金以及现金或支票形式递交的响应保证金的银行同期活期存款利息。

3.4 响应保证金：本项目不需要提供响应保证金。

3.5 资格审查资料

响应人须按采购文件第六章“响应文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按响应文件格式中的具体要求提供相关证件及证明材料。

3.5.1供应商基本情况表

（1）应附企业法人营业执照副本的彩色扫描件，基本账户开户许可证的彩色扫描件，安全生产许可证、资质证书副本的彩色扫描件；

（2）对于取消企业银行账户许可地区范围内的供应商，其基本账户开户许可证可采用《基本存款账户信息》代替；

（3）如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料。

3.5.2近年完成的类似项目情况表

（1）近年完成的类似项目情况的时间要求：2020年1月1日至发布采购公告前一日已完成的项目，以合同签订时间为准。

（2）须附合同协议书及成交通知书（中标通知书）、交（竣）工验收（或业主证明）等证明资料；若提供的材料不能反应评审办法中要求的业绩指标，则该项业绩将不予认可。

（3）如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

3.5.3供应商的信誉情况表

应附供应商在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图以及由供应商自行出具的无行贿犯罪行为承诺函彩色扫描件，或在“供应商的信誉情况表”中填写进行承诺。

采购人有权核查响应人在响应文件中提供的材料，若在评审期间发现响应人提供了虚假资料，评审小组将否决其响应；若在评审结果公示至成交通知书发出期间，发现作为候选成交响应人的响应人提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格，成交人从候选成交人按排名优先顺序依次类推；若在合同签订前，发现成交响应人在响应文件中提供了虚假资料，采购人有权取消其成交资格；若在合同实施期间发现响应人提供了虚假资料，采购人有权从合同价款中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。

3.6 响应文件的编制

响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

响应文件应当对采购文件有关工期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容做出响应。

响应文件应用不褪色的材料书写或打印，每页加盖单位公章。响应文件格式中明确要求响应人法定代表人或其委托代理人签字之处，须由相关人员亲笔签名；明确要求响应人加盖单位公章之处，必须加盖单位公章。

如果响应文件由委托代理人签署，则响应人须提交授权委托书，授权委托书应按第六章“响应文件格式”的要求出具，并由法定代表人或委托代理人亲笔签名。

响应文件正本一份，响应文件副本份数在响应阶段无需提交。若响应人中标后须提供副本一份，电子版扫描件一份。

响应文件应装订成册（A4纸幅），编制目录并标注页码。响应文件不得采用活页夹装订，否则，采购人对由于响应文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

四、响应

4.1 响应文件的密封和标识

响应文件应粘贴封套并密封包装（封口处加贴封条），封条需加盖响应人单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。未按本章要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

响应文件封套：
采购人名称：江西省交投新能源集团有限责任公司
采购人地址：江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号
江西省交投新能源集团有限责任公司赣粤大厦11-12层办公室维修项目信封响应文件
在  2025 年 7 月 22 日 10 时 00 分前不得开启
4.2 响应文件的递交

响应人应在第一章“采购公告”规定的响应截止时间前递交响应文件。

响应人递交响应文件的地点：见第一章“采购公告或采购邀请书”。

除另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。采购人收到响应文件后，采购人应作接收记录。逾期送达的响应文件，采购人将予以拒收。

五、响应文件开启

5.1开启时间和地点：采购人在采购文件规定的响应截止时间（即开标时间）和地点对收到的响应文件公开开启，并邀请所有供应商的法定代表人或其委托代理人准时参加。

供应商若未派法定代表人或委托代理人出席开启活动，视为该供应商默认开启结果。

5.2开启程序

5.2.1 主持人按下列程序开启响应文件：

（1）宣布开启会议纪律；

（2）公布在响应截止时间前递交响应文件的供应商数量；

（3）宣布参加开启会议的工作人员名单；

（4）检查响应文件的密封情况；

（5）当众随机开启响应文件，并记录在案；

（6）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在开启记录上签字确认；

（7）开启会议结束。

六、评审

6.1 评审小组

评审由采购人组建的评审小组负责，评审小组由业务部门及财务人员3人（含）以上奇数的人员组成，纪检人员全程监督，评审小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

评审小组成员有下列情形之一的，应主动提出回避：

（1）负责采购项目的工作人员；

（2）与响应人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；

（3）与响应人有其他利害关系，可能影响评审活动公正性；

（4）在与采购、响应有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。

评审过程中，评审小组成员有回避事由或因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的评审小组成员作出的评审结论无效，由更换后的评审小组成员重新进行评审。

6.2 评审原则

评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

在评审过程中，评审小组成员不得与响应人私下交换意见。

采购人不向响应人解释落标原因，不退还响应文件。

6.3 评审

评审小组按照第三章“评审办法”的规定对响应文件进行评审。第三章“评审办法”没有规定的方法、评审因素和评分值，不作为评审依据。

评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选响应人名单。

有下列情形之一的，采购人将重新组织采购活动：

（1）公告邀请时，递交响应文件的响应人数量不足3家且有2家时，可继续进行采购程序；只有1家时，终止采购程序重新组织询价采购；

（2）经评审小组评审后只有一家通过商务及技术文件评审的或否决所有响应人的；

（3）成交候选人均未与采购人签订合同的。

七、合同授予

7.1 候选成交响应人公示

采购人在收到评审报告之日起3日内，将在 江西省交投新能源集团有限责任公司https://www.jxjtne.com/ 上公示成交候选人，接受社会监督。期限：公示3日。

7.2 评审结果异议

响应人或其他利害关系人对依法必须进行采购的项目的评审结果有异议的，应在候选成交响应人公示期间提出。采购人将在收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，将暂停采购活动。

7.3 确定成交响应人

采购人依据评审报告，经采购工作小组会议审议通过，采购人将对采购结果进行公示。

如公示期间未收到有关候选人的投诉，则确定第一成交候选人为中标人。

7.4 成交通知

在本章第3.3款规定的响应有效期内，采购人以书面形式向成交响应人发出成交通知书。

7.5 履约担保：本项目不需提供履约担保。

7.6 签订合同

采购人和成交响应人应当自成交通知书发出之日起7天内，根据采购文件和成交响应人的响应文件订立书面合同。

如成交响应人拒绝按响应文件要求签订合同，采购人有权取消成交响应人的成交资格，在此情况下，采购人可将合同授予下一个候选成交响应人，或者按规定重新组织采购。

八、投诉

响应人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

九、其他规定

自购买采购文件之日起，响应人应保证其提供的联系方式（电话、电子邮件）一直有效，以保证往来函件（采购文件的澄清、修改等）能及时通知响应人，并能及时反馈信息，否则采购人不承担由此引起的一切后果。

附件一： 响应文件开启记录表
开启记录表

项目名称：                                     开启响应文件时间：   年    月    日    时    分

	序号
	供应商
	密封情况
	响应报价（元）
	是否超过最高响应限价
	备注
	供应商代表签名

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	最高响应限价：
	
	
	
	
	


采购人代表：                                       监督人：                                               记录人：             

附件二： 成交通知书
成交通知书
 
（成交供应商名称）：

你方于 
（响应日期）所递交的 
        （项目名称）采购响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：            元（大写 
                  元整）。

工期： 
。

质量要求： 
。

安全目标： 
。

项目负责人：      （姓名）。
请你方在接到本通知书后的   日内到      （指定地点）与我方签订施工合同。

特此通知。

采购人：                （盖单位章） 


年 
月 
日

评审办法（经评审的最低价格法）
评审委员会将对通过形式评审、资格评审及响应性评审的各投标人，按照响应报价由低到高顺序推荐三名成交候选人。报价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：若出现报价相同时，则按照注册资金高者优先（以营业执照为准）；若出现注册资金相同时，则按照注册成立时间早则优先（以营业执照为准）；注册成立时间相同时，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。
	评标因素
	评标标准

	形式与响应评审
	投标函填写
	按招标文件规定填报了正确的招标人名称、项目名称、标段名称、工期、工程质量要求及安全目标

	
	文件填写及组成
	组成齐全，没有缺项或缺页，内容均按招标文件规定填写

	
	文件签字盖章
	符合第二章“响应人须知”第3.6项规定

	
	营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户许可证
	具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证； 

	
	资质等级
	符合第二章“响应人须知”第 1.3.1 项“资质要求”规定

	
	信誉
	符合第二章“响应人须知”第 1.3.1 项“业绩要求”规定

	
	类似项目业绩
	符合第二章“响应人须知”第 1.3.1 项“信誉要求”规定

	
	项目经理
	符合第二章“响应人须知”第 1.3.1 项“项目经理资格要求”规定

	
	投标人不得存在的情形
	投标人不得存在第二章“响应人须知”第1.3.2项规定的任何一种情形

	
	工期目标
	符合第二章“响应人须知”第 1.2.3 项规定

	
	质量目标
	符合第二章“响应人须知”第 1.2.3 项规定

	
	安全目标
	符合第二章“响应人须知”第 1.2.3 项规定

	
	权利义务符合招标文件规定
	a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

	
	
	b.投标人未增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；

	
	
	c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

	
	
	d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

	
	
	e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

	
	
	f.投标人未对合同条款有重要保留。

	
	其他
	投标文件未附有招标人不能接受的条件

	
	已标价工程量清单
	未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改

	
	投标报价
	未超过招标人公布的最高投标限价，投标报价的大写金额能够确定具体数值，且同一投标人未提交两个及以上不同的投标报价。

	
	具备竞争性
	有效投标数量不足3个的，评标委员会经评审认定仍具有竞争性。

	报价评审
	评标价计算公式： 

符合形式与响应性评审的供应商进入报价评审，评标价=投标函文字报价，评标价最低原则确定成交供应商。


第四章 合同格式及条款

合同协议书

甲方（全称）：江西省交投新能源集团有限责任公司

乙方（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 江西省交投新能源集团有限责任公司赣粤大厦11-12层办公室维修项目 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.1 项目名称： 江西省交投新能源集团有限责任公司赣粤大厦11-12层办公室维修项目 。

1.2 项目地点： 江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦11-12层楼 。

1.3 工程内容及数量：具体的工程数量详见工程量清单。
二、合同价款

本项目合同签订总价为：人民币（大写）       (¥     元)，本项目为施工总承包，总价为包工包料报价。总价费用包含合同范围内完成工程项目而进行的准备工作和所有工序所需要的人工、材料、设备、水电、保险、管理、税金等一切费用。

三、工期

本项目工期自       年    月    日至       年    月    日，共  15  日历天。

四、质量标准及保修

4.1 质量要求：应符合国家相关的设计及施工规范标准。验收质量达到合格等级。本项目为装饰装修及维修项目，乙方须按甲方要求完成全部工程内容后自检合格具备或恢复使用功能后报甲方验收，验收质量达到合格等级。

4.2 缺陷责任期和工程质量保修期：本工程缺陷责任期为12个月。工程质量保修期自本工程交工验收合格之日算起。本工程质保内容和范围为乙方负责对所有本合同规定的施工项目的质量保修。保修期间，本合同所有条款均有效，保修费用由乙方承担。本项目的工程质保金为合同结算金额的3%。

五、验收、结算及支付

5.1 验收分为过程验收和交（竣）工验收：甲方在隐蔽工程过程验收时需保存施工前后图片或影像资料；在工程具备交工验收条件下，甲方收到乙方提供的完整验收资料及提交工程验收的申请后，甲方组织人员现场核实工程数量及质量，并签署验收单。

5.2 本项目根据施工进度可支付部分进度款，项目工程完工办理交工验收后累计支付不得超过合同总额的80%。工程竣工验收合格后，乙方向甲方申请办理工程终期结算，并开具足额增值税专票，甲方应在收到增值税专票正本后及时办理计量支付，工程款支付至结算款的97%，剩余的3%结算款作为质量保证金，缺陷责任期满无质量问题，乙方向甲方申请支付剩余3%的工程尾款。

六、双方的权利和义务

6.1 甲方权利和义务

（1）甲方负责施工现场监管，对工程质量、进度、安全、环境保护和现场文明施工等方面进行检查，并可根据工程实际情况对乙方采取相应的处理及处罚措施，甲方有权要求乙方对存在施工质量及安全隐患进行停工整改，情节严重甲方可分割乙方承担的工程量，甚至终止合同。

（2）甲方有权在项目实施过程中对工程量进行调整，变更工程量要按规定办理手续。甲方负责提供设计图纸或方案，组织进行技术交底和安全教育。

（3）甲方为乙方提供具备施工条件的施工场地，施工所需的水、电、电讯线路由承包人自行解决，所发生相关费用由乙方承担。

（4）甲方应及时组织相关人员对完工项目进行验收，验收合格后按合同约定进行结算支付。

6.2 乙方权利和义务

（1）乙方对所承担工程的质量、进度、环境保护、安全生产、经济效益负总责，接受甲方及有关部门的监督、检查、指导。

（2）乙方有权要求甲方及时进行工程验收、结算和费用支付。乙方须按要求提交计量支付申请资料并附相应的发票。若因乙方履行延迟、履行瑕疵、不履行，甲方有权延付相应的工程款。

（3）乙方应合理编排施工组织设计和施工计划，施工计划应事先提交甲方审核并经甲方认可，工程施工应严格按照施工计划表进行，乙方保证按时完成施工任务，服从甲方的合理调度。

（4）施工中，乙方自行采购的材料及设备，应按照合同约定及设计和有关标准、要求（如：抗严寒、耐腐蚀、耐强压、使用寿命长、安全环保等）采购，并提供产品合格证明，对材料或设备的质量负责。

（5）乙方必须保证严格按照国家有关工程施工要求组织施工并按规范进行验收，确保工程质量。如在工期内工程质量瑕疵问题的，乙方必须无条件返工。承担的费用由乙方自行承担，由此延误的工期不予顺延，如在工期内工程质量出现严重问题的，甲方有权向乙方解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

（6）乙方必须严格按照国家有关工程安全规范组织施工，采取必要的安全防护措施，自行承担安全防护费用，确保安全生产，如有安全事故，则一切损失及责任由乙方负责。

（7）乙方承诺：乙方在施工过程中，应尽勤勉、谨慎义务，对施工现场周围铺设的地下管道（包括但不限于天然气、光纤、电缆等）及邻近的建筑物、构筑物、古树名木或其他归属于国家或私人的财产等不得毁损破坏，如造成相关损失的，乙方自行承担全部责任。

（8）乙方应遵守政府有关部门对施工现场交通、噪音以及环境保护、清洁卫生、安全生产等管理规定，按照相关规定办理手续并承担相关费用。

（9）工程开始至竣工验收成功期间，乙方负责在建工程及已完成工程的保护工作，该保护期间，若工程出现损坏，由乙方进行修复并自行承担相关费用。

（10）乙方确认并承诺：乙方的资质条件或经营范围必须满足承接的工程要求，在施工期间承担安全生产企业法人主体责任，用工符合《劳动法》《劳动合同法》等相关法律规定，同时必须为本协议工程施工人员购买意外伤害保险，保险额不得低于60万元。乙方承诺：完全熟悉与理解甲方HSE及工程建设方面的管理制度并严格遵守。在施工中，若发生质量、安全事故及环境损害等事件（事故），一切费用和善后问题的处理，均由乙方承担全部责任并负责赔偿损失，并承担因此给甲方造成的经济损失。如甲方因此代为垫付相关费用的，甲方有权向乙方追偿，因追偿及维权发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）均由乙方承担。

七、违约责任及合同解除

7.1 乙方应按照本合同约定时间及质量完成施工，符合工期及质量要求，如因乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方应支付甲方本合同总金额0.1 %的违约金。甲方按本合同约定支付工程款，因甲方原因无故逾期的，每逾期一天，甲方应支付乙方本合同总金额0.1 %的违约金。

7.2 乙方有下列情况之一的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担合同总金额3%的违约金：

（1）乙方擅自将本合同项下工作违法分包或转包的；

（2）本合同履行过程中，因乙方原因造成安全事故或难以解决及处理的纠纷的；

（3）因乙方原因，造成工程竣工延期超过45天的。

7.3 甲方有下列情况之一的，乙方有权单方解除合同，并要求甲方承担合同总金额3%的违约金：

（1）未按本合同约定期限支付工程款逾期超过30天，经乙方催告后，在15日内仍不支付的；

（2）未按照本合同约定，配合或协助乙方进行工作，导致工程难以推进，经乙方催告后，在5日内仍不配合或仍不作出改变的。

7.4 甲乙双方均应严格按照本合同约定条款执行，如有任何一方违反本合同条款（除本条1、2、3项约定情况之外），违约方应向守约方承担本合同总金额3%的违约金，违约方支付违约金的，不影响其继续履行合同的义务。

八、其它

8.1 因履行本合同期间，双方发生争议时，应友好协商解决，经双方协商而不能解决的，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁解决。

8.2 本合同经双方签字盖章后生效，一式肆份，均具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

附件：1、中标的工程量清单

委托代理人身份证明。

甲方：__________________(公章)          乙方：_________________(公章)

单位负责人或其委托代理人：     （签字） 法定代表人或其委托代理人：     （签字）

签订日期：______年___月___日

廉政合同

甲方：江西省交投新能源集团有限责任公司
乙方：

根据国家、集团及公司的有关工程建设、廉政建设的规定,为做好工程建设中的党风廉政建设,保证建设工程高效优质实施,保证项目资金的安全和有效使用,甲乙双方就                               廉政建设工作,特签订立如下合同协议：

一、甲方和乙方双方的权利和义务

1.1 严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

1.2 严格执行合同文件,自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外),不得损害国家和集体利益,不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。

1.6 发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4 甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工作有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

2.5 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

2.6甲方工作人员要秉公办事,不准营私舞弊,不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方的义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第1、2条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第1、3条,按管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的公路建设市场的处罚。

五、其他条款

5.1 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。

5.2 本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目验收结算支付之后止。

5.3 本合同作为该项目施工合同的附件,与合同协议书具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。

5.4 本合同一式肆份,由甲方和乙方各执壹份,送交甲方和乙方的监督单位各壹份。

甲方（盖章）:                           乙方（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：     （签字） 法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年    月    日                         年    月   日

甲方监督单位：             (全称)(盖章)  乙方监督单位：             (全称)(盖章)

安全生产合同

甲方：江西省交投新能源集团有限责任公司
乙方： 

为确保                        施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，甲乙双方特此签订安全生产合同：

一、发包人职责

1.1 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

1.2 按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

1.3 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

1.4 定期开展安全生产会及安全教育培训，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.5 组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

2.1 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.2 坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有秩序地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.3 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按国家石油化工行业规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员、有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

2.4 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.5 承包人派遣的施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。承包方需为其工作人员购买不低于每人60万元的人身意外伤害险，并将相关购买保险的材料报发包方备案。

2.6 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

2.7 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2.8 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

2.9 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

2.10 承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报甲方及有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

2.11 安全生产费用按照国家的相关规定使用和管理。

2.12 在安全生产过程中，严格按照安全生产要求施工，在施工期间发生安全事故，如未按相关安全生产要求的，承包人承担一切责任。

三、其他

3.1 如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。

3.2 本合同作为该项目施工合同的附件,与合同协议书具有同等的法律效力,经合同双方签署后立即生效。

3.3 本合同一式肆份,由甲方执贰份和乙方执贰份，并由双方法定代表人或其委托的代理人签署与加盖单位章后生效。本合同生效之日起至该工程项目交（竣）工验收后失效。

甲方（盖章）:                           乙方（盖章）：        

法定代表人或其委托代理人：     （签字） 法定代表人或其委托代理人：     （签字）

       时间：     年    月    日              时间：     年    月    日

甲方监督单位：(全称)         (盖章)    乙方监督单位：(全称)        (盖章)
采购人要求
1、涉及施工项目审批的相关程序由承包人自行办理，其他按相关规范标准实施。

2、办公室装饰装修工程需由承包人根据现场实际情况按采购人设计图纸及要求进行局部细部的优化处理，现场优化处理应报发包人审批同意后实施，设计具体要求详见施工图纸及采购人的相关要求。

3、除合同另有约定外，本工程适用现行国家和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，承包人应书面要求监理人予以澄清，除监理人有特别指示外，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

除合同另有约定外，本工程的材料、施工工艺都应依照现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在发布公告之日前颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准，则应按合同条款的约定办理，采购人提供的工程量清单的工程量及工程内容不清晰时，响应人应按《房屋建筑和装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）标准实施。

本项目提供的有合同约束力的图纸（详见采购人提供的图纸附件1）和设计文件中的有关文字说明是本工程的技术标准和要求的内容。请响应人结合本项目采购工程量清单，自行阅读本项目施工图，图纸资料仅供响应人进行参考，响应时以工程量清单提供的工程数量为准进行响应报价。若采购人提供的工程量与图纸严重不符，响应人在递交响应文件前按采购文件要求进行咨询；响应人为完成采购人工程量与施工图纸的要求而涉及到的施工措施费均已包含在响应报价清单子目内，采购人不再另外支付。

4、为保证本项目的工程质量，本工程质量方面的特殊要求为建筑装饰装修材料等建材产品质量，要求建筑装饰装修工程所用材料应符合国家有关建筑装饰装修材料有害物质限量标准的规定；建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行防火、防腐和防虫处理。建筑装饰装修工程施工中，严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；严禁未经设计确认擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施；重型灯具、电扇等应严禁安装在吊顶工程的龙骨上。采购人要求成交人在施工过程中，对关键材料进场必须经采购人现场管理人员进行现场检查确认签字后方能进场，关键材料主要装饰装修的瓷砖、生态板材、防水材料、墙面涂料等。

5、保修期限执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）。保修费用执行《建设工程质量保证金管理办法》 （建质[2017]138号），见附件3。

6.安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第款的约定履行其安全施工职责。

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；

（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等等；  

（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等等；

（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；

（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护和接地装置和操作说明；

（6）足够数量的和合格的手提灭火器；

（7）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；

（8）其他。

6.1.3 安全生产、文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全生产、文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。

6.1.4 承包人应建立专门的施工场地（现场）安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会（每周至少一次）和岗前安全培训（每天至少一次），负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目负责人和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。

6.1.5承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地（现场）附近的公众和其他人员，提供一切必要的临时道路、人行道、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。

6.1.6承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。

6.1.7承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应救专职人员、并定期组织演练。

6.1.8 承包人应按照合同条款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493 号令）的规定，及时向发包人、工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。

6.1.9承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。

6.1.10安全防护方面的其他要求如下：承包人应根据现场情况，严格按照关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知（建质[2008]91 号文）的相关规定要求，设置安全生产机构、配备不少于现场施工作业人员 2%的专职安全生产管理人员，配备必须的设施器材，制定并落实安全生产责任制度和各项安全生产规章制度；对现场所有人员进行“三级安全教育”，对施工现场和工程本身进行定期、不定期的全面和专项的安全检查，并做好记录。

6.2 临时消防

6.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理机构的要求。

6.2.2 施工场地（现场）内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地（现场）储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。

6.3 临时供电

6.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。

6.3.2 承包人应为施工场地（现场），包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。

6.3.3 临时供电系统的电缆、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产（制造）许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁严地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。

6.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于 36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于 24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。

6.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。

6.4脚手架

6.4.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。

6.4.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。

6.5 施工安全措施计划

6.5.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同要求，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。

6.5.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（1）施工安全管理机构的设置；

（2）专职安全管理人员的配备；

（3）安全责任制度和管理措施；

（4）安全教育和培训制度及管理措施；

（5）各项安全生产规章制度和操作规程；

（6）各项施工安全措施和防护措施；

（7）危险品管理和使用制度；

（8）安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；

（9）其他。

施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录 H、I、J 的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。

6.5.3 施工安全措施计划应当在合同条款约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。

6.6文明施工

6.6.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。

6.6.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。

6.6.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点。建筑物内施工垃圾的清运，严禁凌空抛掷。

6.6.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。

6.6.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人（如果有）的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于 28 天报监理人审批。

6.7 环境保护

6.7.1 在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第4.1.6项和第9.4款的约定履行其环境与生态保护职责。  

6.7.2 承包人应按合同约定和监理人指示，接受国家和地方环境保护行政主管部门的监督、监测和检查。承包人应对其违反现行法律、法规、规章、规范、标准和规程等以及本合同约定所造成的环境污染、水土流失、人员伤害和财产损失等承担赔偿责任。

6.7.3 承包人制订施工方案和组织措施时应当同步考虑环境和资源保护。

6.7.4 承包人应当做好施工场地（现场）范围内各项工程的开挖支护、截水、降水、灌浆、衬砌、挡护结构及排水等工程防护措施。施工场地（现场）内所有边坡应当采取有效的水土流失防治和保持措施。

6.7.5 承包人不得在任何临时和永久性工程中使用任何政府明令禁止使用的对人体有害的任何材料（如放射性材料、石棉制品等）和方法，同时也不得在永久性工程中使用政府虽未明令禁止但会给居住或使用人带来不适感觉或味觉的任何材料和添加剂等；承包人应在其施工环保措施计划中明确防止误用的保证措施；承包人违背此项约定的责任和后果全部由承包人承担。

6.8 施工环保措施计划

6.8.1 施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（1）承包人生活区（如果有）的生活用水和生活污水处理措施；（2）施工扬尘和废气的处理措施；

（3）施工噪声和光污染控制措施；

（4）节能减排措施；

（5）固体废弃物处理措施；

（6）人群健康保护和卫生防疫措施；

（7）防止误用有害材料的保证措施；

（8）完工后场地清理及其植被（如果有）恢复的措施；

（9）其他。

6.8.2 施工环保措施计划应当报送监理人审查批准。承包人应当严格执行经监理人批准的施工环保措施计划，并及时补充、修订和完善施工环保措施计划。

7.治安保卫

7.1 承包人应为施工场地（现场）提供 24 小时的保安保卫服务，配备保安人员和保安设备，制定并实施严格的施工场地（现场）出入制，控制人员、材料和设备等的进出场，防止现场材料、设备或其他任何物品的失窃，禁止任何现场内的打架斗殴事件。

7.2 承包人应制定并实施严格的施工场地（现场）出入制度并报监理人审批。

7.3 承包人应为施工场地（现场）提供和维护符合建设行政主管部门规定的临时围墙和其他安全维护。

8.地上、地下设施和周边建筑物的临时保护

8.1 承包人应为施工场地及其周边现有设施和建筑物提供足够的临时保护设施，确保施工过程中这些设施和建筑物不会受到干扰和破坏。

9.承包人采购材料和工程设备技术规格及样品、材料品质

9.1 材料和工程设备采购

9.1.2 承包人采购的主要材料和工程设备技术规格一览表见附件2。

9.1.3 承包人采购材料和工程设备的要求如下：

（1）须在附件 2中明确所列的拟采购品牌或生产厂家，承包人中标后应按填报的品牌要求进行采购。

（2）附件 2中未明确推荐品牌或厂家的，承包人须采购著名国产或合资企业生产的中、高档产品。

（3）承包人须采购或加工制作符合本采购文件、施工图纸设计文件品质要求的设备、材料、产品。本项目的所有产品、材料均应采购国内认知度较高、品牌较好的。若承包人承诺的关键产品不能达到采购人的品质要求，采购人有权按采购采购控制价中材料的标准要求根据承包人报价的下浮比例提出调整更换同等品牌材料。不论承包人报价时该设备/材料/产品的金额是多少，如果不符合品质要求，承包人须按照本采购文件、施工图纸设计文件的要求采购或加工制作符合要求的设备/材料/产品，其价差部分由承包人自行承担。

9.2 样品

9.2.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备见附件 2。

9.2.2 对于本款第 9.2.1 项约定的材料和工程设备，承包人应按照合同条款约定的期限，向监理人提交样品并附上任何必要的说明书、生产（制造）许可证书、出厂合格证明或者证书、出厂检测报告、性能介绍、使用说明等相关资料，同时注明材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等，以供检验和审批。样品送达的地点和样品的数量或尺寸应符合监理人和发包人的要求。监理人应及时签收样品并审查同时报发包人批复，得到批准后的样品由监理人负责存放。

9.2.3 合同条款约定的依法不需要采购的材料和工程设备，所附资料除本款第9.2.2 项约定的内容外，还应附上价格资料，每一类材料设备，至少应准备符合合同要求的三个产品，价格分高、中、低三档，以便监理人和发包人选择和批准。

9.3 材料代换

9.3.1 任何后继法律、法规、规章、规范、标准和规程等等禁止使用合同中约定的材料和工程设备，承包人应当按本款约定的程序使用其他替代品来实施工程或修补缺陷。监理人对使用替代品的批准以及承包人据此使用替代品不应减免合同约定的承包人的任何责任和义务。

9.3.2 如果承包人未按要求采购承诺的品牌及规格型号，使用的替代品不得低于承包人承诺的品牌及规格型号要求，且需经发包人审批同意。若替代品与合同约定的材料和设备之间存在价值差值的，承包人应提交替代品的使用部位、使用原因说明、价格上的差异等资料报发包人审批同意后实施。

9.3.3 任何情况下，替代品都应遵守本合同中对相关材料和工程设备的要求。

10.竣工验收和工程移交

10.1 竣工验收前的清理

10.1.1 在向监理人提交竣工验收申请报告前，承包人应当完成竣工验收前的清理工作，包括但不限于：

（1）从永久工程内清除所有剩余材料、杂物、垃圾等等；

（2）清洗工程的所有地面、墙面、楼面、路面等表面；

（3）清洗和擦洗所有玻璃、磁砖、石材和所有金属面；

（4）修缮所有损坏、清除所有污迹、替换所有需更换的材料；

（5）所有表面完成约定的装修和装饰；

（6）检查和调试所有的门、窗、抽屉等以确保他们开启的顺畅；

（7）检查和调试所有的五金件并上油；

（8）检查、测试和确保所有服务系统、设施和设备达到良好的运行状态和效果；

（9）所有钥匙（如果有）贴上标签并固定到钥匙排上随时可以交给监理人。

10.1.2 清理工作所需费用由承包人承担。

10.2 竣工验收申请报告

10.2.1 竣工验收申请报告，也称竣工验收报告，是承包人完成合同约定的工作内容后，按照国家等有关施工质量验收标准的规定，经其自行检查，证明已经完成合同工作内容并符合合同约定，达到竣工验收标准，而向监理人或发包人提交的请求发包人组织进行合同工程竣工验收的一份书面申请函，合同约定的竣工验收资料和其他文件一般作为竣工验收申请报告的附件，是竣工验收申请报告的组成部分。

10.2.3 竣工验收申请报告应当按合同条款附上下列内容：

（1）承包人的自行检查和评定记录文件，即除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；         

（2）按合同条款约定的内容和份数整理的符合要求的竣工资料；

（3）监理人要求提交的竣工验收资料清单；

（4）合同条款约定的质量保修书（此前已经提交的不再提交）；

（5）其他相关资料。

10.3 清场

10.3.1 监理人颁发（出具）工程竣工验收证书后，承包人应在 56 天内按以下要求对施工场地（现场）进行清理：

（1）从施工场地（现场）清除所有杂物和垃圾等等；

（2）从施工场地现场拆除所有的临时工程和临时设施并恢复地面原状，但经监理人批准的护坡桩和无法拆除的埋入式模板等无法拆除的临时设施除外；

（3）撤离所有承包人施工设备和剩余材料（经监理人同意需在缺陷责任期内继续使用的除外）；

（4）监理人指示的其他清场工作。

江西省交投新能源集团有限责任公司

赣粤大厦11-12层办公室维修项目

响 应 文 件

供应商：                                  （盖单位公章）

        年        月         日

目  录

（一）响应函

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

（三）资格审查表

（四）工程量清单
（五）其他资料

（一）响应函

致：江西省交投新能源集团有限责任公司：

1.我方已仔细研究                              （项目名称）采购文件的全部内容（含补遗书第   号至第   号），愿意以总价                 元（大写：           元）响应采购文件，按合同约定完成本项目工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方承诺在采购文件规定的响应有效期内不撤销响应文件。在签订合同协议前，如采购人认为我方的已标价工程量清单中存在不平衡报价，不平衡单价超市场价格或采购控制价20%的，在不改变响应报价的前提下，若采购人要求进行调整的，我方接受采购人对相关部分单价或合价的修正，并按采购人规定的时间提交修正后的已标价工程量清单，否则，采购人有权取消其成交资格。

3.质量要求：         ，安全目标：         ，工期：        。

4.如我方成交，我方承诺：

在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

在签订合同时不向你方提出附加条件；

在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

5.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购文件第二章“响应人须知”第1.3.2项规定的任何一种情形。

6.在合同协议书正式签署生效之前，本响应函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

供应商：                              (盖单位章)     

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：   (签字)      

地  址：                                         
电子邮箱：                                       

电  话：                                         
         年    月    日

（二）法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

供应商名称：                 
姓名：  （法定代表人亲笔签字）   性别：      年龄：     职务：

系                        （供应商名称）的负责人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（双面）

供应商名称：                （盖单位公章）

                                                年      月    日 

注：1.法定代表人的签字必须是亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
2.供应商如果由法定代表人出席开标活动的，法定代表人需持身份证原件和法定代表人身份证明原件进入开启现场。
2.授权委托书
本人       （姓名）系      （供应商名称）的负责人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

                    采购响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至响应有效期满。

供应商无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。
供应商名称：                    （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字） 
身份证号码：                                 
委托代理人：                          （签字）

身份证号码：                                 
        年         月        日

注：

1.如果响应文件由委托代理人签署，授权委托书应按本格式的书面方式出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。如果由法定代表人亲自签署响应文件，则不需提交授权委托书。

2.供应商如果由委托代理人出席采购活动的，委托代理人需持身份证原件和授权委托书原件进入开启现场。
（三）资格审查表

1.供应商基本情况表

	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电   话
	

	
	传  真
真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓  名
	
	职称
	
	电话
	

	执业许可证
	

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中


	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	供应商关联企业情况
	供应商应提供关联企业情况，包括：

（1）供应商的所有股东名称及相应股权（出资额）比例：如供应商为上市公司，供应商应提供股权占公司股份总数10 %以上的所有股东名称及相应股权比例；

（2）供应商投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；

（3）与供应商单位负责人为同一人的其他单位名称

	备注
	


注：供应商应根据采购文件第二章“响应人须知”第3.5项的要求在本表后附相关证明材料。

2.近年完成的类似项目业绩情况表

	序号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	合同金额
	

	竣工日期或服务期限
	

	项目负责人（经理）
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1.供应商必须根据项目实际情况填写本表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2.供应商应根据采购文件第二章“响应人须知”第 3.5 项的要求在本表后附相关证明材料。

3.供应商的信誉情况表

	序号
	项  目
	供应商情况说明

	1
	是否被江西省建设行政主管部门及其上级单位取消在江西省内的响应资格或禁止进入江西省设备市场且处于有效期内；是否被采购人及采购人股东方（江西省交投集团）取消其在采购人及采购人股东方的响应资格且处于有效期内的。
	

	2
	是否被责令停业、暂扣或吊销执照、或吊销资质证书。
	

	3
	是否进入清算程序，或被宣告破产，或存在其他丧失履约能力的情形。
	

	4
	最近3年内工程施工中不存在重、特大工程质量事故或重、特大安全事故的情况。
	

	5
	在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中是否被列入严重违法失信企业名单。
	由供应商自行上网查询，并将查询的本企业“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”情况的网页截图附在本表后

	6
	在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中是否被列入失信被执行人名单。
	由供应商自行上网查询，并将在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图附在本表后。

	7
	供应商、供应商的法定代表人、委托代理人（如有）、拟委任的项目负责人在近三年内是否有行贿犯罪行为。
	由供应商自行出具无行贿犯罪行为承诺函彩色扫描件或在本表中直接填写进行承诺自证。


注： 1.供应商应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消成交资格。

2.供应商据实在“供应商情况说明”中说明情况，如表中有要求的按表中要求提供证明材料。

（四）工程量清单

	序
号
	项目名称
	单
位
	数量
	单价
	金额
	材料及工艺说明

	
	
	
	
	
	
	

	一
	拆除工程

	1
	600*600集成石膏板吊顶拆除
	㎡
	73.40 
	
	0.00 
	人工拆除；1200、1202、1206

	2
	拆除轻钢龙骨石膏板隔墙
	㎡
	25.92 
	
	0.00 
	垃圾袋，电动工具，人工拆除；1201、1212、1217：（1.8+2.1）*2.4=9.36m2 )、6.9*2.4=16.56m2

	3
	拆除砌筑砖墙体
	㎡
	66.17 
	
	0.00 
	垃圾袋，电动工具，人工拆除；1200、1202、1206：6.073*2*3.1＝37.65m2 1201、1212、1217：4.5*3.1=13.95m2 (1.8+2.9)*3.1=14.57m2

	4
	地面砖拆除
	㎡
	4.32 
	
	0.00 
	垃圾袋，电动工具，人工拆除；1212：2.7*1.6＝4.32m2(原卫生间地面）

	5
	墙面砖拆除
	㎡
	10.37 
	
	0.00 
	垃圾袋，电动工具，人工拆除；1212：（1.6+2.7）*2.4＝10.368m2(原卫生间墙面）

	6
	原木地板拆除
	㎡
	79.40 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1201、1212、1217：23.2+19.6+36.6＝79.4m2

	7
	卫生间单开木门
	套
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1212

	8
	原单开木门拆除
	套
	9.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1212、1217：2套、1200、1202、1206：3套 1208、1209、1210、1211：4套

	9
	原双开门拆除
	套
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1201

	10
	原墙护墙板拆除
	项
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1201、1212、1217

	11
	原实木地脚线拆除
	m
	80.80 
	
	0.00 
	垃圾袋，电动工具，人工拆除（1200、1202、1206：24m、1201、1212、1217：56.8m）

	12
	原柜体拆除
	m2
	11.88 
	
	0.00 
	垃圾袋，电动工具，人工拆除。1201、1212：(1.8+4.2）*2.4＝11.88m2

	14
	卫生门铝扣板吊项拆除
	㎡
	4.32 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1212：1.6*2.7＝4.32m2

	15
	淋浴房拆除
	套
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1212

	16
	洗潄盆拆除
	套
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除。1212

	17
	洗漱台拆除
	套
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除。1212

	18
	马桶拆除
	套
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除。1212

	19
	镜子拆除
	块
	4.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除。1212

	20
	热水器拆除
	套
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1212：1.6*2.7＝4.32m2

	21
	灯具拆除
	项
	1.00 
	
	0.00 
	人工拆除；

	22
	开关、插座面板拆除
	项
	1.00 
	
	0.00 
	人工拆除；

	23
	检修口拆除
	个
	19.00 
	
	0.00 
	人工拆除；12楼整层

	24
	原墙纸、墙布拆除
	项
	1.00 
	
	0.00 
	垃圾袋，人工拆除；1201、1212、1217、1218、1210室

	
	小计：
	
	
	
	0.00 
	

	二
	装修维修部分

	1
	墙、顶面刮腻子
	m2
	1093.82 
	
	0.00 
	腻子粉批二遍打磨 材料 人工等；1210室54.312m2、1218室63.12m2、1208室48.93m2、1215室88.19m2、1213室91.52m2、1211室42.72m2、过道177.66m2 、1209室38.4m2、1207室42.8m2、1205室49.2m2、1203室47.6m2、1217室84.84m2、1201室53.2m2、1212室70.72m2、1202室42.4m2、1200室 42.3m2 1206室42.1m2、1113室14.4m2、1106室14.4m2、1100室28.8m2、1102室14.4m2

	2
	乳胶漆
	m2
	1232.01 
	
	0.00 
	净味乳胶漆滚刷二遍 材料 人工等；1210室86.512m2、1218室110.92m2、1208室48.93m2、1215室88.19、m21213室91.52m2、1211室42.72m2、过道177.66m2 、1209室38.4m2、1207室42.8m2、1205室49.2m2、1203室47.6m2、1217室84.84m2、1201室53.2m2、1212室70.72m2、1202室42.4m2、1200室 42.3m2 1206室42.1m21113室14.4m2、1106室14.4m2、1100室28.8m2、1102室14.4m2

	3
	轻钢龙骨天花吊顶改造
	m2
	64.80 
	
	0.00 
	泰山牌轻钢龙骨、石膏板原、原1201、1212、1217：（4.8*6+6*6＝64.8m2）

	4
	实木地板打底
	m2
	28.80 
	
	0.00 
	 15厘板打底找平 、原1201、1212、1217：（4.8*6＝28.8m2）

	5
	安装原实木地板（利旧）
	m2
	156.90 
	
	0.00 
	利旧灰复原1200、1202、1206：3*24.5＝73.5m2 1201、1212、1217：27.2+19.6+36.6＝83.4m2

	6
	安装原实木地板
	m
	128.00 
	
	0.00 
	原1200、1202、1206：20+20+20=60m1201、1212、1217：68m

	7
	600*600集成石膏板吊顶
	m2
	111.20 
	
	0.00 
	600*600板利旧 龙骨新购 人工等、原1200、1202、1206：73.5m2 1203室:37.7m2

	8
	实木门单开门
	套
	5.00 
	
	0.00 
	新购安装、1208、1211、1209、1206、1202

	9
	实木门双开门（利旧）
	套
	3.00 
	
	0.00 
	利旧安装、1201、1203、1205

	10
	电路改造
	m2
	190.10 
	
	0.00 
	布管布线、人工、材料、安装 1206、1200、1202、1212、1201、1217、1203

	11
	11楼部份墙顶面零星修补
	项
	1.00 
	
	0.00 
	原墙面铲除、挂网修补、刮腻子、刷油漆、人工等；

	12
	13、14楼女卫地面渗水修复
	项
	1.00 
	
	0.00 
	部份地面砖拆除、地面找平防水、地面铺贴、水管修复等

	
	小计：
	
	
	
	0.00 
	

	三
	安装工程

	1
	600*600平板灯
	个
	40
	
	0.00 
	更换安装1207室2个；1211室4个、1213室6个、1208室5个  1207#2个、1205#6、1203#6个、1206#4个 1200#4个、1202#4个、1212#1个

	2
	筒灯
	个
	75
	
	0.00 
	更换安装1210室8个、1218室18个、1215室12个、过道12个、1201、1212、121725个

	3
	开关、插座面板
	个
	55
	
	0.00 
	更换安装1210

	4
	成品烤漆检修口安装
	个
	27
	
	0.00 
	人工安装、过道3个，1215室2个、1210室3个、1218室3个

	5
	300*300集成铝扣板吊厅
	m2
	35.16
	
	0.00 
	材料人工等；公卫：男卫：19.44m2、女卫11.4m2、 1210室：4.32m2

	6
	300*600浴霸
	个
	1
	
	0.00 
	1210司机班卫生间

	7
	300*600 LED集成扣板灯
	个
	7
	
	0.00 
	公卫

	
	小计：
	
	
	
	0.00 
	

	四
	综合工程
	
	
	
	
	

	1
	一+二+三
	
	
	
	0.00 
	

	2
	垃圾清运费
	项
	1
	3%
	0.00 
	

	3
	材料搬运及运输费
	项
	1
	3%
	0.00 
	

	4
	1+2+3
	
	
	
	0.00 
	

	5
	工程管理费
	项
	1
	5%
	0.00 
	

	6
	工程一切险
	项
	1
	3%
	0.00 
	

	7
	4+5+6
	
	
	
	0.00 
	

	8
	安全文明措施费
	项
	1
	2%
	0.00 
	

	9
	税金
	项
	1
	3%
	0.00 
	

	
	
	
	
	
	0.00 
	

	五
	暂列金
	项
	1
	10%
	14616.00 
	

	六
	合计
	项
	1
	
	 
	


（五）其他材料

承包人拟主要采购的材料和设备技术规格一览表
	序号
	材料设备名称
	规格型号
	技术指标
	发包人推荐的生产厂家及品牌
	单位
	数量
	单价
	备注

	1
	板材
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	乳胶漆
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	瓷砖
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	洁具
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	线管
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	电线
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	插座
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表中为列明的施工材料，由承包人自行采购，满足国家相关技术规范要求就可以。

工程质量保修书
江西省交投新能源集团有限责任公司：

工程已按合同要求施工完毕，为保证在合理使用期限内正常使用，按照国务院令第279号《建设工程质量管理条例》，我公司特向贵公司递交本《工程质量保修书》。我公司在质量保修期内按照有关管理规定及合同约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围为本合同约定的、由我公司承揽的工程全部内容。
二、质量保修期
自办理交工验收手续之日算起，质量保修期为1年。
三、质量保修责任
1、建设工程在保修范围和保修期限内，由我公司原因造成的质量问题，由我公司履行保修义务，承担维修费用并对造成的损失承担赔偿责任。我公司在接到修理通知之日后7天内派人修理。我公司不在约定期限内派人修理，贵公司可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除，并由我公司承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

2、由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，我公司不承担费用，且发包人不得从质量保证金中扣除费用。

四、质量保证金的支付
合同约定的工程质量保证金为最终合同价款的3％。
五、质量保证金的返还
自办理交工验收手续之日算起一年后发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内请将剩余保证金（或工程质量保函）返还，不足部分由我公司另行支付。
六、其它
其它工程质量保修事项：
1、因设备、材料、配件、构件等质量不合格引起的质量缺陷，属于我公司采购的或经我公司验收同意的，由我公司承担经济责任。
2、本工程质量保修书与交工验收文件同时递交。质量保修书共二份：发包人、承包人各执一份。
3、质量保修联系人：                 电话：

承包人（盖单位章）：（如承包人为联合体，各方均应盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）：

                                              年   月    日



